|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| **Versión** | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1 | Pamela Ruíz |  |  | 12/10/2019 |  |

*DICCIONARIO DE LA EDT - SIMPLIFICADO*

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **SIGLAS DEL PROYECTO** |
| Sistema de Administración Virtual de Semillas | SAVSEM |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DE LA EDT** | | |
| *Describir el paquete de trabajo y la forma en que se debe elaborar.* | | |
| **Analisis** | 1.1 | Reuniones con el cliente |
| 1.2 | Brainstorm de Requerimientos |
| 1.3 | Análisis de requerimientos |
| 1.4 | Definición de requerimientos |
| 1.5 | Análisis de costos |
| 1.6 | Análisis de riesgos |
| **Planificación** | 2.1 | Asignación de recursos |
| 2.2 | Asignación de Actividades |
| 2.3 | Planificación de Actividades |
| 2.4 | Realización Herramientas de mercado |
| 2.5 | Acta Constitutiva |
| 2.6 | EDT |
| 2.7 | Cronograma |
| **Diseño** | 3.1 | Diseño de pantallas de procesos |
| 3.2 | Diseño de GUI |
| 3.3 | Diseño base de datos |
| 3.4 | Diseño de mercadotecnia |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Desarrollo** | 4.1 | Desarrollo back end de funciones de pantallas de procesos |
| 4.2 | Desarrollo de base de datos |
| 4.3 | Conexón a base de datos |
| 4.4 | Desarrollo de sistema de mailing |
| 4.5 | Desarrollo de Sistema Transaccional y de facturación |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pruebas** | 5.1 | Realización de pruebas unitarias |
| 5.2 | Realización de pruebas de Estrés |
| 5.3 | Pruebas en ambiente controlado |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Implementación** | 6.1 | Implementación de software en la comunidad |
| 6.2 | Monitoreo y Control |
| 6.3 | Mantenimiento y Actualizaciones |