|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 1.0 | Desiderio Mendoza |  |  | 04/11/2019 |  |

*PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Siglas del Proyecto** |
| Sistema de Administración y Venta de Semillas | SAVSEM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidades de Medida:** *Unidades de medida a utilizar, para estimar y trabajar cada tipo de recurso.* | | | | |
| ***Tipo de Recurso*** | ***Unidades de Medida*** | | | |
| Líder de Proyecto | Días | | | |
| Desarrolladores | Días | | | |
| Consultor | Días | | | |
| Vinculadores | Días | | | |
|  |  | | | |
| **Nivel de Precisión:** *Consiste en el grado de redondeo, hacia arriba o hacia abajo, que se aplicará*  *a las estimaciones del costo de las actividades (ejm $100.49 a $ 100).* | | | | |
| ***Tipo de Estimación*** | ***Modo de Formulación*** | ***Nivel de Precisión*** | | |
| Orden de magnitud | Formulación por analogía | -25% al 75% | | |
| presupuesto | Bottom up | -15$ al 25% | | |
| definitivo | Bottom up | -5% al 10% | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
| **Nivel de exactitud:** *Se especifica el rango aceptable (ejm. -15% +25%).* | | | | |
| ***Tipo de Estimación*** | ***Modo de Formulación*** | | ***Nivel de exactitud*:** | |
| Orden de magnitud | Formulación por analogía | | -20% al 55% | |
| presupuesto | Bottom up | | -10$ al 15% | |
| definitivo | Bottom up | | -5% al 10% | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| **Enlaces con los procedimientos de la organización:** *Especificar de qué forma se relaciona el Plan de Gestión con procedimientos precedentes o subsecuentes.* | | | | |
| La manera en que se relación el plan de gestión de costos esta dicha por el análisis llevado a cabo sobre los costos que se llevaran a cabo a lo largo del proyecto. Estos costos son sobre recurso intelectual, costos variables y fijos. | | | | |
| **Umbrales de Control** | | | | |
| ***Alcance: Proyecto/Fase/Entregable*** | ***Variación Permitida*** | | | ***Acción a tomar si la variación excede lo permitido*** |
| Proyecto completo | +/- 10% costo planificado | | | Investigar variación para tomar acción correctiva. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reglas para la Medición del Desempeño** | | |
| ***Alcance: Proyecto/Fase/Entregable***  *(especificar si el método de medición aplica a todo el proyecto, una fase, un grupo de entregables o un entregable específico).* | ***Método de Medición***  *(especificar el método de medición que se usará para calcular el valor ganado de los entregables especificados).* | ***Modo de Medición***  *(especificar en detalle el modo de medición, indicando el quién, cómo, cuándo, dónde).* |
| Proyecto completo | Para cada entregable se deberán tener los recibos de gastos realizados durante la operación. | Los recibos deberán ser introducidos en sistema al por el activo responsable de los gastos adquiridos. |
| **Formatos de Gestión de Costos:** *Descripción detallada de los formatos de gestión de costos que se utilizarán durante la gestión de proyectos.* | | |
| ***Formato de Gestión de Costos*** | ***Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué*** | |
| Se deberán hacer solicitudes de gastos, así como sus comprobaciones | Las solicitudes de gastos deberán ser solicitadas por el personal para aprobación del líder del proyecto, así como al termino de las labores se deberá introducir una comprobación de gastos con respaldo de facturas. | |
| **Detalles adicionales de la gestión de Costos:** *Descripción de algunos detalles adicionales sobre la gestión de costos.* | | |
| ***selección del financiamiento:*** *Descripción detallada de**la selección del financiamiento.* | | |
| La financiación provendrá de adelantos de pagos con el cliente de acuerdo al nivel de entrega de entregables y actividades del proyecto con una utilidad del 10% para tener un margen de gastos dentro de la operación del proyecto. | | |
| ***Fluctuaciones en los tipos de cambio:*** *Descripción detallada del proceso empleado para tener en cuenta las fluctuaciones en los tipos de cambio.* | | |
| N/A | | |
| ***Registro de los costos:*** *Descripción detallada para el registro de los costos del proyecto.* | | |
| El registro de costos del proyecto será llevado en un libro de costos con sus respectivos abonos sobre el capital. Así como también las entradas detalladas de ingresos. | | |