|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 1.0 | Desiderio Mendoza |  |  | 04/11/2019 |  |

*COSTEO DEL PROYECTO*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Siglas del Proyecto** |
| Sistema de Administración y Venta de Semillas | **SAVSEM** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **actividad** | **Tipo de Recurso: Personal** | | | | | **Tipo de Recurso: Materiales o Consumibles** | | | | | **Tipo de Recurso: Máquinas o No Consumibles** | | | | |
| *nombre del recurso* | *unida*  *des* | *cantidad* | *costo unitario* | *costo total* | *nombre del recurso* | *unida*  *des* | *cantidad* | *costo unitario* | *costo total* | *nombre del recurso* | *unida*  *des* | *cantidad* | *costo unitario* | *costo total* |
| *A1* | Consultor, Líder de Proyecto | *Días* | *1* | *1,600* | *1,600* | *Viáticos* | *día* | *6* | *150* | *900* | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| A2 | Consultor, Líder de Proyecto | *Días* | 1 | *1,600* | *1,600* | *Viáticos* | *día* | *6* | *150* | *900* | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| A3 | Consultor, Líder de Proyecto | *Días* | 3 | *1,600* | 4,800 | *Viáticos* | *día* | *6* | *150* | *900* | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| A4 | Consultor, Líder de Proyecto | *Días* | 4 | *1,600* | 6,400 | *Viáticos* | *día* | *6* | *150* | *900* | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| A5 | Consultor, Líder de Proyecto | *Días* | 2 | *1,600* | 3,200 | *Viáticos* | *día* | *6* | *150* | *900* | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| A6 | Consultor, Líder de Proyecto | *Días* | 2 | *1,600* | 3,200 | *Viáticos* | *día* | *6* | *150* | *900* | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| P1 | Líder de Proyecto | *Días* | 1 | 1,000 | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| P2 | Líder de Proyecto | *Días* | 1 | 1,000 | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| P3 | Líder de Proyecto | *Días* | 2 | 1,000 | 2,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| P4 | Consultor | *Días* | 1 | 800 | 800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| P5 | Consultor | *Días* | 4 | 800 | 3,200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| D1 | Desarrolladores | *Días* | 1 | 1,400 | 1,400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| D2 | Desarrolladores | *Días* | 2 | 1,400 | 2,800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| D3 | Desarrolladores | *Días* | 1 | 1,400 | 1,400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| D4 | Desarrolladores | *Días* | 2 | 1,400 | 2,800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| O1 | Desarrolladores | *Días* | 3 | 1,400 | 4,200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| O2 | Desarrolladores | *Días* | 1 | 1,400 | 1,400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| O3 | Desarrolladores | *Días* | 2 | 1,400 | 2,800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| O4 | Desarrolladores | *Días* | 1 | 1,400 | 1,400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| O5 | Desarrolladores | *Días* | 1 | 1,400 | 1,400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| B1 | Desarrolladores | *Días* | 5 | 1,400 | 7,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| B2 | Desarrolladores | *Días* | 1 | 1,400 | 1,400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| B3 | Desarrolladores | *Días* | 2 | 1,400 | 2,800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| I1 | Desarrolladores | *Días* | 5 | 1,400 | 7,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| I2 | Desarrolladores | *Días* | 1 | 1,400 | 1,400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |
| I3 | Desarrolladores | *Días* | 4 | 1,400 | 5,600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | *LAPTOP* | *Unidad* | 2 | *423* | *846* |

***Instrucciones de llenado:***

*{Costeo del Proyecto: Consiste en estimar los costos de los recursos (Humanos, materiales y/o máquinas) directos para completar las actividades del proyecto}. El Costeo del Proyecto se divide en 5 secciones: Entregable, Actividad, Tipo de Recurso: Personal, Tipo de Recurso: Materiales, y Tipo de Recurso: Máquinas. A su vez estas secciones se subdividen en:*

***Entregable:*** *{Entregable: Producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable que debe producirse para terminar un proceso, fase o proyecto}. En esta sección se debe ingresar el nombre del entregable a costear.*

***Actividad:*** *{Actividad: Porción definida y planificada de trabajo ejecutado durante el curso de un proyecto}. En esta sección se insertan las actividades del paquete de trabajo a costear.*

***Tipo de Recurso: Personal***

***Nombre del Recurso:*** *Insertar el nombre del personal encargado de realizar la actividad.*

***Unidades:*** *Insertar la unidad de medida del trabajo asignado para realizar la actividad.*

***Cantidad:*** *Insertar la cantidad de unidades asignadas para la actividad.*

***Costo Unitario:*** *Insertar el costo por cada unidad.*

***Costo Total:*** *Insertar la suma de todos los costos unitarios de la actividad.*

***Tipo de Recurso: Materiales o Consumibles******Nombre de Recurso:*** *Insertar el material necesario para realizar la actividad.*

***Unidades:*** *Insertar la unidad de medida del material asignado para realizar la actividad.*

***Cantidad:*** *Insertar la cantidad de material asignado para la actividad.*

***Costo Unitario:*** *Insertar el costo por cada material.*

***Costo Total:*** *Insertar la suma de todos los costos unitarios de la actividad.*

***Tipo de Recurso: Máquinas o No Consumibles***

***Nombre de Recurso:*** *Insertar la maquinaria asignada para llevar a cabo la actividad.*

***Unidades:*** *Insertar la unidad de medida de la maquinaria asignada para realizar la actividad.*

***Cantidad:*** *Insertar la cantidad de maquinaria asignada para la actividad.*

***Costo Unitario:*** *Insertar el costo por cada maquinaria.*

***Costo Total:*** *Insertar la suma de todos los costos unitarios de la actividad.*